Widuchowa, dn.14.11.2011 r.

INFORMACJA

O ZAWARCIU UMOWY

Fn.271.6.2011

Gmina Widuchowa informuje, że w wyniku przeprowadzonego zamówienia w trybie z wolnej ręki na wykonanie zamówienia dodatkowego do zadania pn. „Wykonanie przebudowy stacji uzdatniania wody w Żelechowie oraz budowę sieci wodociągowej z przyłączami relacji Żelechowo - Kłodowo, Żelechowo - Kiełbice w celu poprawy usług społecznych na terenie Gminy Widuchowa.”, w dniu 14 listopada 2011 r. została zawarta umowa z Przedsiębiorstwem Inżynieryjno – Budowlanym „SEWEKO” Spółka z o.o., ul. Pierwszej Brygady 35, 73-110 Stargard Szczeciński, cenę 297 660,00 zł brutto (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset sześćdziesiąt).

Uzasadnienie prawne:

Na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 lit. b ustawy Prawo Zamówień Publicznych w związku z udzieleniem zamówienia w trybie z wolnej ręki: Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, w przypadku udzielania dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych zamówień dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym i nieprzekraczających łącznie 50 % wartości realizowanego zamówienia, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, jeżeli: wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego.

Uzasadnienie faktyczne:

Podczas realizacji robót budowlanych zaszła konieczność wykonania robót dodatkowych wprowadzonych w trakcie realizacji inwestycji niemożliwych do przewidzenia przed rozpoczęciem realizacji inwestycji:

1. Z uwagi na wysoki poziom wód gruntowych spowodowany częstymi opadami deszczu zaszła konieczność stosowania odwodnienia wykopów igłofiltrami oraz wymiany gruntu w pasie drogowym.

a) Odwodnienie wykopu na odcinku:

b) Wymiana gruntu na odcinku:

2. Z uwagi na brak zgody właściciela gruntu na wykonanie sieci wodociągowej metodą wykopu otwartego przez działkę nr obr należy wykonać sieć wodociągowa metodą przewiertu sterowanego

3. Ze względu na nakaz Państwowej Straży Pożarnej wybudowania sieci hydrantowej w świetlicy wiejskiej w Żelechowie należy wykonać nowe przyłącze wodociągowe z rur PE o średnicy 50 mm